МагнитогорскоЕ городскОЕ

СобраниЕ депутатов

Р е ш е н и е

12 января 2011 года                                                                     № 1

О  внесении изменений в  городскую целевую Программу капитального строительства, реконструкции и  капитального ремонта  объектов муниципальной собственности города Магнитогорска на 2009 - 2011 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 февраля

2009 года №15

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:

1. Внести в городскую целевую Программу капитального строительства, реконструкции и  капитального ремонта  объектов муниципальной собственности города Магнитогорска на 2009 - 2011 годы, утвержденную Решением Магнитогорского  городского Собрания депутатов от 25 февраля 2009 года №15 (далее – Программа), следующие изменения:

1) разделы «Стоимость мероприятий Программы» и «Объемы финансирования   Программы по источникам и срокам (ресурсное обеспечение)» Паспорта изложить в следующей редакции:

| Стоимость мероприятий Программы | стоимость мероприятий Программы на 2009 - 2011 годы - 1 583072,53 тыс. рублей за счет средств бюджета города, в том числе: 2009 год – 368 056,12 тыс. рублей; 2010 год – 637 249,34 тыс. рублей; 2011 год – 577 767,07 тыс. рублей |
| --- | --- |
| Объемы финансирования Программы по источникам и срокам (ресурсное обеспечение) | объем финансирования Программы на 2009 - 2011 годы - 487 212,78 тыс. рублей за счет средств бюджета города, в том числе: 2009 год – 140 627,36 тыс. рублей; 2010 год – 296 818,35 тыс. рублей; 2011 год – 49 767,07 тыс. рублей |

2) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

| Наименование Подпрограммы | Стоимость мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего на 2009-2011 годы | в том числе по годам |  |  |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений здравоохранения города Магнитогорска на 2009-2011 годы» | 381751,08 | 125187,7 | 209563,38 | 47000,0 |
| «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений образования города Магнитогорска на 2009-2011 годы» | 900579,10 | 198933,12 | 274878,90 | 426767,08 |
| «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений культуры города Магнитогорска на 2009-2011 годы» | 146486,93 | 19 000,0 | 47486,93 | 80 000,0 |
| «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений физической культуры, спорта, туризма города Магнитогорска на 2009-2011 годы» | 103674,57 | 20 435,30 | 63739,27 | 19 500,0 |
| «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений социального обслуживания населения города Магнитогорска на 2009-2011 годы» | 18162,28 | 4 500,0 | 9162,28 | 4 500,0 |
| «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального назначения города Магнитогорска на 2009-2011 годы» | 32418,58 | 0,0 | 32418,58 | 0,0 |
| ИТОГО по Программе | 1 583072,54 | 368056,12 | 637249,34 | 577767,08 |

3) таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

| Наименование Подпрограммы | Ресурсное обеспечение, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего на 2009-2011 годы | в том числе по годам |  |  |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений здравоохранения города Магнитогорска на 2009-2011 годы» | 281071,92 | 107808,54 | 173263,38 | 0,0 |
| «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений образования города Магнитогорска на 2009-2011 годы» | 150519,38 | 27723,4 | 73028,90 | 49767,08 |
| «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений культуры города Магнитогорска на 2009-2011 годы» | 18448,36 | 4542,42 | 13905,94 | 0,0 |
| «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений физической культуры, спорта, туризма города Магнитогорска на 2009-2011 годы» | 39,27 | 0,0 | 39,27 | 0,0 |
| «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений социального обслуживания населения города Магнитогорска на 2009-2011 годы» | 4715,28 | 553,0 | 4162,28 | 0,0 |
| «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального назначения Магнитогорска на 2009-2011 годы» | 32418,58 | 0,0 | 32418,58 | 0,0 |
| ИТОГО по Программе | 487212,79 | 140627,36 | 296818,35 | 49767,08 |

4) в подпрограмме  «Капитальное строительство,  реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений образования  города Магнитогорска на 2009-2011 годы»:

разделы «Стоимость мероприятий Подпрограммы» и «Объемы и источники финансирования   Подпрограммы» Паспорта  изложить в следующей редакции:

| Стоимость мероприятий Подпрограммы | стоимость мероприятий Подпрограммы на 2009 - 2011 годы - 900579,10 тыс. рублей за счет средств бюджета города, в том числе: 2009 год - 198 933,12 тыс. рублей; 2010 год - 274878,90 тыс. рублей; 2011 год - 426767,08 тыс. рублей |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | общий объем финансирования Подпрограммы на 2009-2011 годы – 150519,38 тыс. рублей за счет средств бюджета города, в том числе: 2009 год – 27723,40 тыс. рублей; 2010 год – 73028,90 тыс. рублей; 2011 год – 49767,08 тыс. рублей |

таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

| № | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся с теплым переходом, бассейном и гаражом на 2 автомобиля в 144 микрорайоне | 92923,41 | 90000,0 | 2923,41 | 0,0 |
| 2 | Проектирование и строительство «город Магнитогорск. 148 микрорайон. Общеобразовательная школа» | 110139,0 | 5139,0 | 60000,0 | 45000,0 |
| 3 | Проектирование и строительство общеобразовательной школы в 149 микрорайоне | 53850,0 | 0,0 | 3850,0 | 50000,0 |
| 4 | Проектирование и строительство общеобразовательной школы с гаражом и бассейном на 825 учащихся в 145 микрорайоне города Магнитогорска | 110319,4 | 319,4 | 0,0 | 110000,0 |
| 5 | Строительство «город Магнитогорск. 148 микрорайон. Жилая группа I. Детские ясли-сад №30 на 220 мест» | 99800,0 | 49800,0 | 50000,0 | 0,0 |
| 6 | Проектирование «город Магнитогорск. 148 микрорайон. Жилая группа I. Детские ясли-сад №30 на 220 мест» | 558,21 | 203,0 | 355,21 | 0,0 |
| 7 | Проектирование и строительство «город Магнитогорск. 148 микрорайон. Жилая группа I. Детские ясли-сад №31» | 52463,26 | 2055,60 | 407,66 | 50000,0 |
| 8 | Строительство «город Магнитогорск. 149 микрорайон. Жилая группа III. Детские ясли-сад №28а на 220 мест» | 50000,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 |
| 9 | Проектирование и строительство детского сада №2 в 149 микрорайоне | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |
| 10 | Проектирование и строительство детского сада в 137 микрорайоне | 56000,0 | 1000,0 | 15000,0 | 40000,0 |
| 11 | Проектирование и капитальный ремонт помещений здания муниципального образовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа №3», расположенного по адресу: ул.Завенягина, 1/4 | 19212,49 | 19212,49 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Проектирование и реконструкция помещений детского сада № 14, расположенного по адресу: ул.Чапаева, 15/1 | 32833,54 | 31203,63 | 1629,91 | 0,0 |
| 13 | Капитальный ремонт детского сада, расположенного по адресу: пр.К.Маркса,8/1 | 20000,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 |
| 14 | Капитальный ремонт детского сада № 126, расположенного по адресу: ул.К.Цеткин, 4а | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| 15 | Капитальный ремонт детского сада №168, расположенного по адресу: ул.Строителей,35 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| 16 | Капитальный ремонт детского сада «Горный ручеек», дача 1,2, изолятор | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| 17 | Капитальный ремонт детского сада №26, расположенного по адресу: ул.Помяловского,7а | 11000,0 | 0,0 | 0,0 | 11000,0 |
| 18 | Реконструкция детского сада, расположенного по адресу: ул.Галиуллина,31/2 | 10000,0 | 0,0 | 1000,0 | 9000,0 |
| 19 | Капитальный ремонт детского сада №179, расположенного по адресу: ул.Рубинштейна,7 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 20 | Капитальный ремонт детского сада «Горный ручеек», дача 3,4 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 21 | Капитальный ремонт детского сада №133, расположенного по адресу: ул.Грязнова,33/1 | 11000,0 | 0,0 | 0,0 | 11000,0 |
| 22 | Реконструкция помещений здания муниципального образовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа», расположенного по адресу: пр.Ленина, 58/3 | 417,90 | 0,0 | 417,90 | 0,0 |
| 23 | Проектирование и строительство детского сада №7 («Детские ясли-сад» на 115 мест в Градостроительном комплексе I). Микрорайон №145 города Магнитогорска | 21,34 | 0,0 | 21,34 | 0,0 |
| 24 | Проектирование и реконструкция здания детского сада №83, расположенного по адресу: ул.Бибишева, 14 | 33,48 | 0,0 | 33,48 | 0,0 |
| 25 | Проектирование и реконструкция детского сада №22, расположенного по адресу: ул. Советская, 147/4 | 2740,28 | 0,0 | 2740,28 | 0,0 |
| 26 | Капитальный ремонт актового зала муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» | 5726,64 | 0,0 | 5726,64 | 0,0 |
| 27 | Ремонт внутренних и наружных электрических сетей муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» города Магнитогорска, расположенного по адресу: пр.Ленина, 59 | 3237,19 | 0,0 | 3237,19 | 0,0 |
| 28 | Проектирование и реконструкция здания, расположенного по адресу: пр.Ленина,63/2, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №119» (структурное подразделение) | 40650,82 | 0,0 | 20384,23 | 20266,59 |
| 29 | Проектирование и реконструкция здания, расположенного по адресу: улица Ломоносова, 24, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №18» (структурное подразделение) | 26113,36 | 0,0 | 15305,91 | 10807,45 |
| 30 | Проектирование и реконструкция здания, расположенного по адресу: улица Фрунзе, 28а, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10» (структурное подразделение) | 35501,45 | 0,0 | 17808,41 | 17693,04 |
| 31 | Зимний стадион для детей и подростков | 37,33 | 0,0 | 37,33 | 0,0 |
| 32 | Реконструкция здания, расположенного по адресу: ул.Калинина 10/1, МДОУ «Детский сад №50» | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО | 900579,10 | 198933,12 | 274878,90 | 426767,08 |

главу 5  изложить в следующей редакции:

«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Подпрограммы в 2009-2011 годах осуществляется за счет средств бюджета города и составляет 150519,38 тыс. рублей.

Объемы финансирования по годам представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся с теплым переходом, бассейном и гаражом на 2 автомобиля в 144 микрорайоне | 2923,41 | 0,0 | 2923,41 | 0,0 |
| 2 | Проектирование и строительство «город Магнитогорск. 148 микрорайон. Общеобразовательная школа» | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Проектирование и строительство общеобразовательной школы с гаражом и бассейном на 825 учащихся в 145 микрорайоне города Магнитогорска | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Проектирование «город Магнитогорск. 148 микрорайон. Жилая группа I. Детские ясли-сад №30 на 220 мест» | 558,21 | 203,0 | 355,21 | 0,0 |
| 5 | Проектирование и строительство «город Магнитогорск. 148 микрорайон. Жилая группа I. Детские ясли-сад №31» | 2407,66 | 2000,0 | 407,66 | 0,0 |
| 6 | Проектирование и капитальный ремонт помещений здания муниципального образовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа №3», расположенного по адресу: ул.Завенягина, 1/4 города Магнитогорска | 1140,0 | 1140,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Проектирование и реконструкция помещений детского сада № 14, расположенного по адресу: ул.Чапаева, 15/1 города Магнитогорска | 20710,31 | 19080,4 | 1629,91 | 0,0 |
| 8 | Реконструкция детского сада, расположенного по адресу: ул.Галиуллина,31/2 | 2000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 9 | Реконструкция помещений здания муниципального образовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа», расположенного адресу: пр.Ленина, 58/3 города Магнитогорска | 417,90 | 0,0 | 417,90 | 0,0 |
| 10 | Проектирование и строительство детского сада №7 («Детские ясли-сад» на 115 мест в Градостроительном комплексе I). Микрорайон № 145 города Магнитогорска | 21,34 | 0,0 | 21,34 | 0,0 |
| 11 | Проектирование и реконструкция здания детского сада №83, расположенного по адресу: ул.Бибишева, 14 города Магнитогорска | 33,48 | 0,0 | 33,48 | 0,0 |
| 12 | Проектирование и реконструкция детского сада №22, расположенного по адресу: ул. Советская, 147/4 города Магнитогорска | 2740,28 | 0,0 | 2740,28 | 0,0 |
| 13 | Капитальный ремонт актового зала муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» | 5726,64 | 0,0 | 5726,64 | 0,0 |
| 14 | Ремонт внутренних и наружных электрических сетей муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» города Магнитогорска, расположенного по адресу: пр.Ленина,59 | 3237,19 | 0,0 | 3237,19 | 0,0 |
| 15 | Проектирование и реконструкция здания, расположенного по адресу: пр.Ленина,63/2, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №119» (структурное подразделение) | 40650,82 | 0,0 | 20384,23 | 20266,59 |
| 16 | Проектирование и реконструкция здания, расположенного по адресу: улица Ломоносова, 24, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №18» (структурное подразделение) | 26113,36 | 0,0 | 15305,91 | 10807,45 |
| 17 | Проектирование и реконструкция здания, расположенного по адресу: улица Фрунзе, 28а, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10» (структурное подразделение) | 35501,45 | 0,0 | 17808,41 | 17693,04 |
| 18 | Зимний стадион для детей и подростков | 37,33 | 0,0 | 37,33 | 0,0 |
| 19 | Реконструкция здания, расположенного по адресу: ул.Калинина 10/1, МДОУ «Детский сад №50» | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО | 150519,38 | 27723,40 | 73028,90 | 49767,08 |

Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей бюджета города на текущий финансовый год.».

2.   Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Магнитогорска Е.Н. Тефтелева.

| Глава города Магнитогорска | Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов |
| --- | --- |
| Е.Н. Тефтелев | А.О. Морозов |

РАЗОСЛАНО МГСД: главе города, прокурору Ленинского района-2, КСП, Регистр МНПА, ИАО, Д.В.Мельникову, в дело-2. РАЗОСЛАНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ: правовое управление, управление капитального строительства и благоустройства, управление финансов, управление внешних связей, молодежной политики и общественных проектов (для опубликования).