МагнитогорскоЕ городскОЕ

СобраниЕ депутатов

Р е ш е н и е

21 сентября 2010 года							№153

О внесении изменений в городскую целевую программу реализации национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России» в городе Магнитогорске на 2008-2010 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 мая 2008 года №80

В целях реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:

1. Внести в городскую целевую программу реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в городе Магнитогорске на 2008-2010 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 мая 2008 года №80 (далее - Программа), следующие изменения:

1) раздел «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| Объем и источники финансирования Программы | объем финансирования Программы на 2008-2010 годы – 1932,384 млн.рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 103,195 млн.рублей; областного бюджета – 505,195 млн.рублей; бюджета города – 527,648 млн.рублей; прочих источников – 796,346 млн.рублей |
| --- | --- |

2) в разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» цифру «601» заменить цифрой «416», цифру «419» заменить цифрой «417»;

3) таблицу 2 главы 5 Программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

млн.руб.

| Наименование подпрограмм | Всего на 2008-2010 годы | Всего на 2008 год | Факт 2008 год |  |  |  | Всего на 2009 год | Факт 2009 год |  |  |  | Всего на 2010 год | 2010 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФБ | ОБ | БГ | Прочие |  | ФБ | ОБ | БГ | Прочие |  | ФБ | ОБ | БГ | Прочие |
| «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Магнитогорска на 2008-2010 годы» | 195,744 | 137,088 | 26,514 | 78,829 | 25,333 | 6,412 | 12,040 | 0,0 | 4,182 | 7,858 | 0,0 | 46,616 | 0,0 | 10,440 | 36,176 | 0,0 |
| «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий на 2008-2010 годы» | 672,932 | 354,504 | 31,043 | 96,479 | 29,612 | 197,370 | 221,638 | 23,590 | 57,515 | 10,602 | 129,931 | 96,790 | 22,048 | 26,661 | 7,146 | 40,935 |
| «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья на 2008 - 2010 годы» | 639,817 | 274,638 | 0,0 | 71,363 | 35,275 | 168,0 | 186,568 | 0,0 | 38,575 | 19,287 | 128,706 | 178,611 | 0,0 | 35,746 | 17,873 | 124,992 |
| «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на 2008- 2010 годы» | 52,148 | 37,595 | 0,0 | 15,547 | 22,048 | 0,0 | 13,028 | 0,0 | 0,0 | 13,028 | 0,0 | 1,525 | 0,0 | 0,0 | 1,525 | 0,0 |
| «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства на 2008-2010 годы» | 371,743 | 154,349 | 0,0 | 69,858 | 84,491 | 0,0 | 141,616 | 0,0 | 0,0 | 141,616 | 0,0 | 75,778 | 0,0 | 0,0 | 75,778 | 0,0 |
| Итого | 1932,384 | 958,174 | 57,557 | 332,076 | 196,759 | 371,782 | 574,890 | 23,590 | 100,272 | 192,391 | 258,637 | 399,320 | 22,048 | 72,847 | 138,498 | 165,927 |

4) в подпункте 4 пункта  11 цифру «601» заменить  цифрой «416», цифру «419» заменить  цифрой «417»;

5) в подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Магнитогорска на 2008 – 2010 годы»:

раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта изложить в следующей редакции:

| Объем и источники финансирования Подпрограммы | объем финансирования – 195,744 млн.рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 26,514 млн.рублей; областного бюджета – 93,451 млн.рублей; бюджета города – 69,367 млн.рублей; прочих источников – 6,412 млн.рублей |
| --- | --- |

таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

| Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятий Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Финансирование Подпрограммы | всего, в том числе: | 195,744 | 137,088 | 12,040 | 46,616 | администрация города |
|  | федеральный бюджет | 26,514 | 26,514 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 93,451 | 78,829 | 4,182 | 10,440 |  |
|  | бюджет города | 69,367 | 25,333 | 7,858 | 36,176 |  |
|  | прочие источники | 6,412 | 6,412 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка технико- экономического обоснования и предоставление проектно-сметной документации на проекты модернизации коммунальной инфраструктуры | нет | 0,0 |  |  |  | предприятия жилищно-коммунального комплекса, управление жилищно- коммунального хозяйства администрации города |
| Осуществление мониторинга качества предоставляемых услуг предприятиями жилищно-коммунального комплекса | нет | 0,0 |  |  |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |

| - Финансово-экономические мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация приоритетных объектов коммунальной инфраструктуры | всего, в том числе: | 195,744 | 137,088 | 12,040 | 46,616 | управление жилищно- коммунального хозяйства администрации города, управление капитального строительства и благоустройства администрации города |
|  | федеральный бюджет | 26,514 | 26,514 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 93,451 | 78,829 | 4,182 | 10,440 |  |
|  | бюджет города | 69,367 | 25,333 | 7,858 | 36,176 |  |
|  | прочие источники | 6,412 | 6,412 | 0,0 | 0,0 |  |

таблицу 6 изложить в следующей редакции:

«Таблица 6

млн.руб

| № п/п | Объект | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Прочие источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоснабжение поселка Димитрова (V очередь строительства) в городе Магнитогорске | 7,114 | 0,0 | 6,767 | 0,347 | 0,0 |
| 2 | Технологическое присоединение к сетям МП «Горэлектросеть» ГРП – 2, ГРП – 5, ЭХЗ – 5 | 0,010 | 0,0 | 0,0 | 0,010 | 0,0 |
| 3 | Технологическое присоединение к сетям МП «Горэлектросеть» пос.Ст.Магнитная ГРП и установка ЭХЗ | 0,001 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
| 4 | Техническая инвентаризация объектов газораспределительных систем | 0,416 | 0,0 | 0,0 | 0,416 | 0,0 |
| 5 | Газопровод высокого давления улица Московская - поселка Бардина | 0,678 | 0,0 | 0,0 | 0,678 | 0,0 |
| 6 | Поселок Крылова, город Магнитогорск. Газоснабжение ТСЖ «Рождественское» | 0,077 | 0,0 | 0,0 | 0,077 | 0,0 |
| 7 | Поселок Карадырский, город Магнитогорск. Газоснабжение поселка. Распределительные газопроводы | 0,023 | 0,0 | 0,0 | 0,023 | 0,0 |
| 8 | Поселок Дзержинского, г.Магнитогорск. Газоснабжение поселка. Распределительные газопроводы | 0,024 | 0,0 | 0,0 | 0,024 | 0,0 |
| 9 | Пос. Дзержинского. Распределительный газопровод по ул. Луначарского (развитие сетей) | 0,450 | 0,0 | 0,0 | 0,450 | 0,0 |
| 10 | Поселок Западный-1, г.Магнитогорск. Газоснабжение поселка. Распределительный газопровод низкого давления по улице Российской на участке от улицы Цветочной до бульвара Юности | 0,006 | 0,0 | 0,0 | 0,006 | 0,0 |
| 11 | Поселок Ново-Савинский, г.Магнитогорск. Газоснабжение поселка. Межпоселковый газопровод высокого давления и ГРП | 0,023 | 0,0 | 0,0 | 0,023 | 0,0 |
| 12 | Поселок Западный-1 города Магнитогорска Челябинской области. Газоснабжение поселка (кварталы №12 – 13) | 0,034 | 0,0 | 0,0 | 0,034 | 0,0 |
| 13 | Блочно-модульная котельная «Цементников» в городе Магнитогорске | 15,000 | 0,0 | 0,0 | 15,000 | 0,0 |
| 14 | Поселок Ново-Коммунальный, г.Магнитогорск. Газоснабжение поселка. Распределительные газопроводы | 0,019 | 0,0 | 0,0 | 0,019 | 0,0 |
| 15 | Газоснабжение пос. Димитрова III-а очередь | 0,140 | 0,0 | 0,0 | 0,140 | 0,0 |
| 16 | Внутриквартальные сети канализации пос.Крылова г.Магнитогорска | 0,096 | 0,0 | 0,0 | 0,096 | 0,0 |
| 17 | Газоснабжение поселка Димитрова (II, III, IV очереди строительства) в городе Магнитогорске | 1,673 | 0,0 | 1,673 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Распределительный газопровод поселка Димитрова города Магнитогорска Челябинской области, VIII очередь | 2,533 | 0,0 | 2,000 | 0,533 | 0,0 |
| 19 | г.Магнитогорск пос.Приуральский. Хозфекальная канализация по ул.Зеленодольской | 0,325 | 0,0 | 0,0 | 0,325 | 0,0 |
| 20 | Хозфекальная канализация пос.Чапаева | 0,028 | 0,0 | 0,0 | 0,028 | 0,0 |
| 21 | Газоснабжение поселка Димитрова (IV очередь строительства) в городе Магнитогорске | 3,196 | 0,0 | 0,0 | 3,196 | 0,0 |
| 22 | Соединительные газопроводы высокого давления 2 категории и низкого давления по проспекту Карла Маркса от ул.50-летия Магнитки до врезки в газопровод по ул.Зеленый лог | 14,750 | 0,0 | 0,0 | 14,750 | 0,0 |
|  | Итого | 46,616 | 0,0 | 10,440 | 36,176 | 0,0 |

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Необходимый объем финансирования Подпрограммы на 2008-2010 годы составляет 195,744 млн. рублей. Финансирование по годам и источникам финансирования представлено в таблице 7.

Таблица 7

млн. руб.

|  | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Прочие источники | Итого |
| 2008 год | 26,514 | 78,829 | 25,333 | 6,412 | 137,088 |
| 2009 год | 0,0 | 4,182 | 7,858 | 0,0 | 12,040 |
| 2010 год | 0,0 | 10,440 | 36,176 | 0,0 | 46,616 |
| Всего | 26,514 | 93,451 | 69,367 | 6,412 | 195,744 |

Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей областного бюджета и бюджета города на соответствующий год.»;

6) в подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий на 2008-2010 годы»:

раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта изложить в следующей редакции:

| Объем и источники финансирования Подпрограммы | общий объем финансирования в 2008 году – 354,504 млн.руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета - 31,043 млн.руб.; областного бюджета – 96,479 млн.руб.; бюджета города – 29,612 млн.руб.; прочих источников – 197,37 млн.руб. Общий объем финансирования в 2009 году – 221,638 млн.руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета – 23,590 млн. руб.; областного бюджета – 57,515 млн.руб.; бюджета города – 10,602 млн.руб.; прочих источников – 129,931 млн.руб. Общий объем финансирования в 2010 году – 96,790 млн.руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета – 22,048 млн. руб.; областного бюджета – 26,661 млн.руб.; бюджета города – 7,146 млн.руб.; прочих источников – 40,935 млн.руб. |
| --- | --- |

раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» Паспорта изложить в следующей редакции:

| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов и займов, – 416 молодая семья, в том числе: в 2008 году – не менее 207 молодых семей; в 2009 году – не менее 153 молодые семьи; в 2010 году – не менее 56 молодых семей |
| --- | --- |

таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, млн. руб. |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008* | 2009* | 2010 |  |
| 1 | Признание молодых семей нуждающимися в предоставлении социальной выплаты в соответствии с порядком, утвержденным постановлением главы города, ведение их учета | 2008 - 2010 | не требует финансирования | - | - | - | управление жилищно - коммунального хозяйства администрации города |
| 2 | Признание молодых семей участниками Подпрограммы | 2008 - 2010 | не требует финансирования | - | - | - | управление жилищно - коммунального хозяйства администрации города |
| 3 | Формирование списков (основного и резервного) молодых семей – претендентов на участие в Подпрограмме | 2008 - 2010 | не требует финансирования | - | - | - | управление жилищного - коммунального хозяйства администрации города |
| 4 | Выдача молодым семьям - участникам Подпрограммы свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | 2008 - 2010 | федеральный бюджет областной бюджет бюджет города прочие источники | 31,043 96,479 28,767 197,37 | 23,590 57,515 9,953 129,931 | 22,048 26,661 6,146 40,935 | управление жилищно - коммунального хозяйства администрации города |
| 5 | Заключение с банками, отобранными Министерством строительства инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области (далее - Минстрой) для обслуживания средств, предоставляемых молодым семьям в качестве социальной выплаты, соглашений по взаимодействию в реализации Подпрограммы | 2008 - 2010 | не требует финансирования | - | - | - | управление жилищно - коммунального хозяйства администрации города |
| 6 | Заключение с молодой семьей – участницей Подпрограммы договора о сотрудничестве сторон в целях реализации Подпрограммы | 2008 - 2010 | не требует финансирования | - | - | - | управление жилищно - коммунального хозяйства администрации города |
| 7 | Организация информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач Подпрограммы | 2008 - 2010 | не требует финансирования | - | - | - | управление жилищно - коммунального хозяйства администрации города |
| 8 | Предоставление молодой семье при рождении (усыновлении) ребенка (детей) дополнительной социальной выплаты | 2008 - 2010 | федеральный бюджет областной бюджет бюджет города прочие источники | 0,0 0,0 0,845 0,0 | 0,0 0,0 0,649 0,0 | 0,0 0,0 1,0 0,0 | управление жилищно - коммунального хозяйства администрации города |

*сумма фактического исполнения мероприятий Подпрограммы (с учетом сумм, возвращенных кредитными учреждениями в бюджет города)»;

таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

| Источник финансирования | 2008 год (план) | 2009 год (план) | Объём финансирования по годам, млн. руб. |  |  | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 год (факт) | 2009 год (факт) | 2010 год |  |
| Федеральный бюджет | 31,403 | 23,645 | 31,043 | 23,590 | 22,048 | 76,681 |
| Областной бюджет | 96,708 | 57,662 | 96,479 | 57,515 | 26,661 | 180,655 |
| Бюджет города | 32,895 | 25,0 | 29,612 | 10,602 | 7,146 | 47,360 |
| Прочие источники | 197,37 | 129,931 | 197,37 | 129,931 | 40,935 | 368,236 |
| ИТОГО | 358,376 | 236,238 | 354,504 | 221,638 | 96,790 | 672,932 |

пункт 12  изложить в следующей редакции:

«12. Размер социальных выплат, предоставляемых молодым семьям в 2008 году, рассчитывается в следующих долях:

1) для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, в том числе неполных семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка и более: 25 процентов - за счет средств федерального бюджета, 15 процентов - за счет средств областного бюджета, 10 процентов - за счет средств бюджета города;

2) для молодых семей, не имеющих детей: 25 процентов - за счет средств федерального бюджета, 15 процентов - за счет средств областного бюджета, 5 процентов - за счет средств бюджета города.

Размер социальных выплат, предоставляемых молодым семьям в 2009 году, в соответствии с показателем уровня расчетной бюджетной обеспеченности Челябинской области - 0,89 рассчитывается в следующих долях:

1) для молодых семей, не имеющих детей: 27 процентов - за счет средств федерального бюджета, не менее 13 процентов - за счет средств областного бюджета, не менее 2,5 процента - за счет средств бюджета города;

2) для молодых семей, имеющих детей: 27 процентов - за счет средств федерального бюджета, не менее 13 процентов - за счет средств областного бюджета, не менее 5 процентов - за счет средств бюджета города.

Размер социальных выплат, предоставляемых в 2010 году, рассчитывается в долях, определяемых по следующим формулам.

Доля средств федерального бюджета, направляемых в областной бюджет, рассчитывается по формуле:

ДСФ = (40-15хКБО), где:

ДСФ - доля средств федерального бюджета, направляемых на финансирование мероприятий федеральной подпрограммы;

КБО - показатель уровня расчетной бюджетной обеспеченности Челябинской области после распределения средств из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации (рассчитывается один раз в год по данным Министерства финансов Российской Федерации).

Доля средств областного бюджета и (или) бюджета города, направляемых на финансирование мероприятий Подпрограммы, с учетом уровня бюджетной обеспеченности Челябинской области должна составлять соответственно:

не менее (15 х КБО - 5) процентов - для молодых семей, не имеющих детей;

не менее (15 х КБО) процентов - для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, а также для неполных молодых семей.

Размер социальных выплат, предоставляемых молодым семьям в 2010 году, в соответствии с показателем уровня расчетной бюджетной обеспеченности Челябинской области - 0,805 рассчитывается в следующих долях:

1) для молодых семей, не имеющих детей: 28 процентов - за счет средств федерального бюджета, не менее 12 процентов - за счет средств областного бюджета, не менее 2,5 процента - за счет средств бюджета города;

2) для молодых семей, имеющих детей: 28 процентов - за счет средств федерального бюджета, не менее 12 процентов - за счет средств областного бюджета, не менее 5 процентов - за счет средств бюджета города.

В случае неиспользования в полном объёме средств бюджета города, направленных на реализацию Подпрограммы в 2010 году, с учётом распределения субсидий из федерального и областного  бюджетов, в целях достижения индикативного показателя, предусмотренного Подпрограммой, расчёт размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям из бюджета города, осуществляется в пределах предусмотренного бюджетом города объёма финансирования Подпрограммы в 2010 году, но не менее 16,5  процентов для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 19 процентов для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, а также для неполных семей.»;

в подпункте 1 пункта 24 цифру «601» заменить цифрой «416»;

7) в подпрограмме «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья на 2008 – 2010 годы»:

раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта изложить в следующей редакции:

| Объем и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы в 2008 - 2010 годах – 639,817 млн. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 145,684 млн.руб.; бюджета города – 72,435 млн.руб.; внебюджетных источников (собственные и заемные средства граждан) – 421,698 млн.руб. Объем финансирования Подпрограммы в 2008 году – 274,638 млн.руб., в том числе за счет средств: областного бюджета – 71,363 млн.руб.; бюджета города – 35,275 млн.руб.; внебюджетных источников (собственные и заемные средства граждан) – 168,0 млн.руб. Объем финансирования Подпрограммы в 2009 году – 186,568 млн.руб., в том числе за счет средств: областного бюджета – 38,575 млн.руб.; бюджета города – 19,287 млн.руб.; внебюджетных источников (собственные и заемные средства граждан) – 128,706 млн.руб. Объем финансирования Подпрограммы в 2010 году – 178,611 млн.руб., в том числе за счет средств: областного бюджета – 35,746 млн.руб.; бюджета города – 17,873 млн.руб.; внебюджетных источников (собственные и заемные средства граждан) – 124,992 млн.руб. |
| --- | --- |

раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» Паспорта изложить в следующей редакции:

| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | количество семей работников бюджетной сферы, улучшивших жилищные условия, - 417 семей, в том числе: в 2008 году – не менее 175 семей; в 2009 году – не менее 136 семей; в 2010 году – не менее 106 семей |
| --- | --- |

в пункте 6 цифру «419» заменить  цифрой «417»;

пункт 5 таблицы 1 изложить в следующей редакции:

| 5 | Выдача работникам бюджетной сферы социальных выплат в форме свидетельств о праве получения социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (далее–свидетельства) | 2008 - 2010 | областной бюджет, бюджет города | 145,684 72,435 | управление жилищно - коммунального хозяйства администрации города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

| Источник финансирования | 2008 год (план) | 2009 год (план) | Объём финансирования по годам, млн. рублей |  |  | Всего, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 год (факт) | 2009 год (факт) | 2010 год |  |
| Областной бюджет | 71,569 | 38,575 | 71,363 | 38,575 | 35,746 | 145,684 |
| Бюджет города | 35,76 | 24 | 35,275 | 19,287 | 17,873 | 72,435 |
| Прочие источники | 168,0 | 128,74 | 168,0 | 128,706 | 124,992 | 421,698 |
| Всего | 275,329 | 191,315 | 274,638 | 186,568 | 178,611 | 639,817 |

8) в подпрограмме «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства на 2008 - 2010 годы»:

раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта изложить в следующей редакции:

| Объем и источники финансирования Подпрограммы | объем финансирования – 371,743 млн.рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 69,858 млн.рублей; бюджета города – 301,885 млн.рублей; прочих источников – 0,0 млн.рублей |
| --- | --- |

таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

| Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятий Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Финансирование Подпрограммы | всего, в том числе: | 371,743 | 154,349 | 141,616 | 75,778 | администрация города |
|  | областной бюджет | 69,858 | 69,858 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет города | 301,885 | 84,491 | 141,616 | 75,778 |  |
|  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | инвесторы |

| 1.Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие аукционной базы земельных участков, обеспеченных комплексом инженерных коммуникаций и сооружений для жилищного строительства | нет | 0,0 |  |  |  | управление архитектуры и градостроитель-ства администрации города |
| Развитие конкуренции и расширение доступа застройщиков к кредитным ресурсам | нет | 0,0 |  |  |  | инвесторы, банки, страховые компании |
| Внедрение механизмов проведения комплексной застройки территорий, реконструкции и комплексного обновления существующих кварталов застройки | нет | 0,0 |  |  |  | администрация города |
| 2.Финансово-экономические мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Разработка градостроительной документации | всего, в том числе: | 39,186 | 16,957 | 8,964 | 13,265 | управление архитектуры и градостроитель-ства администрации города |
|  | областной бюджет | 6,260 | 6,26 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет города | 32,926 | 10,697 | 8,964 | 13,265 |  |
|  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для жилищного строительства | всего, в том числе: | 332,557 | 137,392 | 132,652 | 62,513 | управление капитального строительства и благоустройства администрации города |
|  | областной бюджет | 63,598 | 63,598 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет города | 268,959 | 73,794 | 132,652 | 62,513 |  |
|  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

таблицу 6 изложить в следующей редакции:

«Таблица 6

млн.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта | Всего | Областной бюджет | Бюджет города | Прочие источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка документации по планировке территории города Магнитогорска | 13,265 | 0,0 | 13,265 | 0,0 |
| 2 | ПС «Южная» 110/10кВ | 4,819 | 0,0 | 4,819 | 0,0 |
| 3 | Город Магнитогорск 144-х квартирный жилой дом в 140 мкр. Наружные инженерные сети. | 0,484 | 0,0 | 0,484 | 0,0 |
| 4 | Межквартальные подводящие инженерные сети к 148 микрорайону города Магнитогорска | 0,691 | 0,0 | 0,691 | 0,0 |
| 5 | Центральный распределительный пункт в 148 микрорайоне | 17,594 | 0,0 | 17,594 | 0,0 |
| 6 | Подводящие инженерные сети к 149 микрорайону города Магнитогорска. Резервуары запаса воды. | 0,405 | 0,0 | 0,405 | 0,0 |
| 7 | Город Магнитогорск, ул. Советская от ул.Советской Армии до ул. Грязнова. Строительство теплотрассы 2 Ду-700 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 |
| 8 | 16-ти этажный жилой дом №1 со встроенно-пристроенным торговым центром в микрорайоне №134 г. Магнитогорска. Наружные инженерные сети. | 12,000 | 0,0 | 12,000 | 0,0 |
| 9 | Вынос хозфекального коллектора диаметром 1000-1600 мм с территории 144 микрорайона со строительством насосной станции в городе Магнитогорске. II этап. Участок самотечного коллектора по ул.Радужной от пр.К.Маркса до КНС. Напорный коллектор от КНС до существующей врезки | 11,350 | 0,0 | 11,350 | 0,0 |
| 10 | Вынос хозфекального коллектора диаметром 1000-1600 с территории 144 микрорайона со строительством насосной станции в городе Магнитогорске (ΙΙΙ этап. Канализационная насосная станция с наружными сетями водопровода Ø 315 мм) | 8,650 | 0,0 | 8,650 | 0,0 |
| 11 | Переврезка существующих хозфекальных сетей канализации в проектируемый коллектор d 1600 мм, выносимый с территории 144 микрорайона | 0,097 | 0,0 | 0,097 | 0,0 |
| 12 | Электроснабжение Южной части г.Магнитогорска. Кабельная трасса от ПС №99 до РП-148 м/района и РП-Хуторки | 0,889 | 0,0 | 0,889 | 0,0 |
| 13 | Электроснабжение объектов индивидуальной жилой застройки пос.Западный-2 | 3,234 | 0,0 | 3,234 | 0,0 |
|  | Итого | 75,778 | 0,0 | 75,778 | 0,0 |

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Необходимый объем финансирования Подпрограммы на 2008-2010 годы составляет 371,743 млн. рублей. Финансирование по годам и источникам финансирования представлено в таблице 7.

Таблица 7

млн. руб.

|  | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет | Бюджет города | Прочие источники | Итого |
| 2008 год | 69,858 | 84,491 | 0,0 | 154,349 |
| 2009 год | 0,0 | 141,616 | 0,0 | 141,616 |
| 2010 год | 0,0 | 75,778 | 0,0 | 75,778 |
| Всего: | 69,858 | 301,885 | 0,0 | 371,743 |

Объемы финансирования Подпрограммы могут корректироваться с учетом возможностей областного бюджета и бюджета города на соответствующий год.»;

9) в подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на 2008 – 2010 годы»:

раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта изложить в следующей редакции:

| Объем и источники финансирования Подпрограммы | объем финансирования – 52,148 млн.рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 15,547 млн.рублей; бюджета города – 36,601 млн.рублей; прочих источников – 0,0 млн.рублей |
| --- | --- |

таблицу 1  изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок годы | Источник финансирования | 2008 год (план) | 2009 год (план) | Объем финансирования по годам, млн. рублей |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2008 год (факт) | 2009 год (факт) | 2010 год | Всего |  |
| 1 | Проведение ежегодной инвентаризации жилищного фонда, составление реестра жилищного фонда, непригодного для проживания, в том числе проведение обследования жилых домов специализирован-ной организацией | 2008-2010 | бюджет города | 1,0 | 0,0 | 0,54 | 0,0 | 0,0 | 0,54 | управление жилищно- коммунального хозяйства администрации города |
| 2 | Проведение открытых аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории | 2008-2010 | не требует финанси-рования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | комитет по управлению имуществом администрации города |
| 3 | Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу или реконструкции | 2008-2010 | не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление жилищно- коммунального хозяйства администрации города |
| 4 | Осуществление мероприятий по строительству жилья | 2008-2010 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление капитального строительства и благо-устройства администрации города |
|  |  |  | бюджет города | 15,923 | 0,0 | 15,923 | 0,0 | 0,662 | 16,585 |  |
|  |  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Осуществление мероприятий по приобретению жилья, в том числе на вторичном рынке | 2008- 2010 | областной бюджет | 15,547 | 0,0 | 15,547 | 0,0 | 0,0 | 15,547 | управление жилищно- коммунального хозяйства администрации города |
|  |  |  | бюджет города | 21,7 | 13,031 | 5,585 | 13,028 | 0,0 | 18,613 |  |
|  |  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Проведение работ по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными | 2008-2010 | бюджет города | 0,0 | 2,477 | 0,0 | 0,0 | 0,863 | 0,863 | управление капитального строительства и благо-устройства администрации города |
| Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 54,17 | 15,508 | 37,595 | 13,028 | 1,525 | 52,148 |  |

Пункт 11  изложить в следующей редакции:

«11. Общий объем финансирования Подпрограммы на 2008 - 2010 годы составляет 52,148 млн. рублей, в том числе: в 2008 году - 37,595 млн. рублей, в 2009 году – 13,028 млн. рублей, в 2010 году – 1,525 млн. рублей.

Распределение по годам источников финансирования представлено в таблице 2.

Таблица 2

млн. руб.

| Год | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет | Бюджет города | Прочие источники | Итого |
| 2008 год | 15,547 | 22,048 | 0,0 | 37,595 |
| 2009 год | 0,0 | 13,028 | 0,0 | 13,028 |
| 2010 год | 0,0 | 1,525 | 0,0 | 1,525 |
| Всего: | 15,547 | 36,601 | 0,0 | 52,148 |

Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей бюджета города и областного бюджета на соответствующий год.».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Магнитогорска Е.Н. Тефтелева.

| Глава города Магнитогорска | Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов |
| --- | --- |
| Е.Н. Тефтелев | А.О. Морозов |

РАЗОСЛАНО МГСД: главе города, прокурору Ленинского района-2, КСП, Регистр МНПА, в дело-2.

РАЗОСЛАНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ: правовое управление, управление капитального строительства и благоустройства, управление финансов, отдел информации и общественных связей (для опубликования).