[image: image1.png]



МагнитогорскоЕ городскОЕ 

СобраниЕ депутатов 

Р е ш е н и е
20 декабря 2011 года


№218







О внесении изменений в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №120 «Об утверждении городской целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на 2008-2011 годы» 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №120 «Об утверждении городской целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на 2008-2011 годы» (далее – Решение) следующие изменения:

1)  в наименовании и по всему тексту Решения, в наименовании и по всему тексту городской целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на 2008-2011 годы» (далее – Программа) цифры «2008-2011» заменить цифрами «2008-2012»;

2)  в Программе:

раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта изложить в следующей редакции:

	«Объем и источники         

финансирования 

Программы
	Объем финансирования Программы на 2008-2012 годы – 749 300,169 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального    хозяйства»   (далее  -  Фонд) -    590 388,726 тыс. рублей;

- областного бюджета - 93 263,191 тыс. рублей;

- бюджета города (доля софинансирования) – 28 138,195 тыс. рублей;

- бюджета города (средства собственника помещений в многоквартирных жилых домах - муниципального образования город Магнитогорск) – 5 924,66995 тыс. рублей;

- товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, средств собственников помещений в многоквартирных жилых домах, управление которыми осуществляется управляющей организацией – 31 585,38705 тыс. рублей»;



раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» Паспорта изложить в следующей редакции:

	«Ожидаемые конечные

результаты реализации Программы и показатели

социально-экономической

эффективности
	снижение уровня износа многоквартирных жилых домов, требующих капитального ремонта:

с уровнем износа от 31 до 60 процентов:

в 2008 году – до 57 процентов;

в 2009 году – до 56 процентов;

в 2010 году – до 55 процентов;

в 2011 году – до 54 процентов;

в 2012 году – до 53 процентов;

с уровнем износа от 60 до 70 процентов:

в 2008 году – до 5,5 процентов;

в 2009 году – до 5 процентов;

в 2010 году – до 4,5 процентов;

в 2011 году – до 4 процентов;

в 2012 году – до 3,5 процентов;

увеличение доли многоквартирных жилых домов, в которых принято решение о выборе способа управления товариществом собственников жилья:

в 2008 году – до 8 процентов;

в 2009 году – до 10 процентов;

в 2010 году – до 20 процентов;

в 2011 году – до 22 процентов;

в 2012 году – до 24 процентов;

создание благоприятных условий для привлечения средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных жилых домах, управление которыми осуществляется управляющей организацией»;


пункт 13  изложить в следующей редакции:

         «13. Необходимый объем финансирования Программы на 2008−2012 годы -  749 300,169 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- Фонда – 590 388,726 тыс. рублей;

- областного бюджета –  93 263,191 тыс. рублей;

- бюджета города (доля софинансирования) – 28 138,195 тыс. рублей;

- бюджета города (средства собственника помещений в многоквартирных жилых домах муниципального образования город Магнитогорск) –  5 924,66995 тыс. рублей;

- товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, средств собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется управляющей организацией – 31 585,38705 тыс. рублей.

Распределение по годам и источникам финансирования представлено в таблице 1.
Таблица 1
	1Годы
	Стоимость работ, тыс. рублей

	
	Средства

Фонда
	Средства областного бюджета
	Средства бюджета города
	Средства собственников
	Итого

	
	
	
	
	Собственника помещений в многоквартирных жилых домах – муниципального образования город Магнитогорск
	Собственников  помещений в многоквартирных 
жилых домах

	

	план 
2008 год
	51 000,00
	38 107,00
	12 233,74500
	767,07700
	4 566,64600
	106 674,46800

	факт       2008 год
	48 229,06451
	36 036,40565
	11 569,02406
	726,91724
	4 317,00428
	100 878,41574

	2009 год (остатки)*
	2 770,93549
	2 070,59435
	664,72094
	40,15976
	249,64172
	5 796,05226

	2009 год
	358 509,28700
	25 714,62900
	10 385,55300
	3 835,58895
	16 977,05905
	415 422,11700

	2010 год      (1 транш)
	88 343,000
	7 596,500
	1 217,000
	784,617
	4 328,883
	102 270,000

	2010 год       (2 транш)
	32 676,430
	2 446,000
	815,000
	186,523
	1 708,477
	37 832,430

	2011 год (план)
	18 064,000
	5 853,985
	1 463,496
	616,809
	719,326
	26 717,616

	2011 год (факт)
	17 119,169
	5 547,848
	 1 386,897
	585,634
	680,494
	25 320,042

	2012 год
	42740,840
	13 851,214
	2100, 00
	900,00
	2189,058
	61 781,112

	Всего 
	590 388,726
	93 263,191
	28138,195
	5 924,66995
	31585,38705
	749 300,169




*- за счет остатков средств Фонда, областного бюджета, не использованных в 2008 году, и перераспределения средств бюджета города.
Адресный перечень многоквартирных жилых домов города Магнитогорска, подлежащих капитальному ремонту на 2008-2012 годах с объемом финансирования за счет средств всех источников представлен в Приложении.
Объем финансирования Программы и адреса выполняемых работ на 2012 год могут корректироваться с учетом возможностей бюджета города, областного и федерального бюджетов на соответствующий финансовый год. В случае выделения дополнительного финансирования на текущий год резервный перечень работ формируется из адресов многоквартирных жилых домов города Магнитогорска, запланированных к выполнению в 2012 году.»;

пункты 20,21 изложить в следующей редакции:
« 20. Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2012 году:

снижение уровня износа многоквартирных жилых домов;

увеличение доли многоквартирных жилых домов, в которых принято решение о выборе способа управления товариществом собственников жилья.

21. Система целевых индикаторов Программы представлена в таблице 2.

Таблица 2
	№ п/п
	Индикаторы
 по направлениям
	Ед. измерения
	Факт 2007 год
	План по годам

	
	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Доля многоквартирных жилых домов по уровню износа от 31 до 60 процентов
	процент
	58
	57
	56
	55
	54
	53

	2
	Доля многоквартирных жилых домов по уровню износа от  60 до 70 процентов
	процент
	6
	5,5
	5
	4,5
	4
	3,5

	3
	Доля многоквартирных жилых домов, в которых принято решение о выборе способа управления товариществом собственников жилья
	процент
	5
	8
	10
	20
	22
	24


3) Приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города                     Магнитогорска  Е.Н. Тефтелева
	И.о. главы города Магнитогорска
	Председатель Магнитогорского                                                                                                городского Собрания депутатов 

	В.А. Ушаков
	А.О. Морозов


