[image: image1.jpg]



МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Р е ш е н и е

29 октября 2013 года






№176

О внесении изменений в городскую целевую программу «Чистая вода» на территории города Магнитогорска на 2013-2020 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2012 года №185 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областной целевой программой «Чистая вода» на территории Челябинской области на 2010-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Челябинской области от 17 сентября 2009 года №217-П, Положением о планах и программах развития города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 января 2013 года №9, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в городскую целевую программу «Чистая вода» на территории города  Магнитогорска на 2013-2020 годы (далее - Программа), утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2012 года №185, следующие изменения:

1) Паспорт изложить в следующей редакции:
	Полное наименование Программы
	городская целевая программа «Чистая вода» на территории города Магнитогорска на 2013-2020 годы (далее – Программа)

	Цели Программы
	повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

снижение экологических и техногенных рисков при эксплуатации объектов по обеззараживанию питьевой воды;

предотвращение перегрузки правобережных очистных сооружений, увеличение производительности и оптимизация работы левобережных очистных сооружений;

реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Магнитогорска (далее - город)

	Муниципальный заказчик Программы
	администрация города Магнитогорска, 

455044, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, телефон 49-04-50

глава города Магнитогорска Е.Н. Тефтелев

	Руководитель Программы
	заместитель главы города Магнитогорска О.В. Грищенко, 

455044, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, 

проспект Ленина, дом 72, телефон 49-85-07

	Разработчик и ответственный исполнитель Программы
	управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города, 455044, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, телефон 49-84-77, управление капитального строительства и благоустройства администрации города, 455044, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, телефон 49-05-20

	Сроки реализации Программы
	2013 - 2020 годы



	Объем финансирования Программы по источникам и срокам
	общий объем финансирования Программы составляет 
4 075 610 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета города и средств предприятий на период 2013-2015 годы составляет 154 530,0 тыс. рублей, в том числе по годам за счет средств предприятий:

2013 год - 22 000,0 тыс. рублей;

2014 год - 69 865,0 тыс. рублей;

2015 год - 62 665,0 тыс. рублей

	Ожидаемые  результаты реализации Программы с указанием целевых индикативных показателей  
	увеличение добычи питьевой воды на 25 тыс. м3 в сутки в результате освоения Усть-Янгельского месторождения;

снижение потерь питьевой воды при транспортировке, увеличение надежности магистральных водоводов путем замены 62,9 км водопроводных сетей, что составляет 6,9 % от общей протяженности водопроводных сетей;

снижение содержания железа на 0,95 мг/л в питьевой воде на отдельных скважинах Верхне-Кизильского питьевого водозабора;

снижение объемов поставки и применения жидкого хлора на 
64,4 тонн/год;

снижение концентрации биологического потребления кислорода (далее – БПК) полное в очищенных стоках на 6,96 мг/л;

снижение концентрации нитратов в очищенных стоках на 75,11 мг/л;

сохранение утвержденных Территориальной комиссией по запасам полезных ископаемых по Челябинской области запасов питьевой воды Янгельского питьевого водозабора путем строительства плотины – 1 единица


2) абзацы четвертый – пятый главы 5 изложить в следующей редакции:

«Общие   затраты   на   реализацию   Программы   на   2013-2020   годы   составят - 4 075 610 тыс. рублей.

Объем финансирования на реализацию мероприятий Программы за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета города и средств предприятий на период 2013-2015 годы составляет - 154 530,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – средства предприятий 22 000,0 тыс. рублей;

2014 год – средства предприятий 69 865,0 тыс. рублей;

2015 год – средства предприятий 62 665,0 тыс. рублей.»;
3) главы 6, 7 изложить в следующей редакции:

«6. Организация управления и механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем Программы является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города, которое несет ответственность за реализацию и достижение целевых индикаторов Программы.

Ответственность за рациональное целевое использование выделяемых на Программу финансовых средств несет управление капитального строительства и благоустройства администрации города.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков.
Механизм реализации Программы включает:

1) выполнение программных мероприятий за счет предусмотренных Программой источников финансирования;

2) подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

3) корректировку Программы;

4) уточнение объема финансирования Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют администрация города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов, Контрольно-счетная палата города Магнитогорска.

Отчет об исполнении мероприятий Программы ежегодно предоставляется в Магнитогорское городское Собрание депутатов.

7. Ожидаемые результаты реализации  Программы с указанием целевых индикативных показателей

Реализация мероприятий Программы позволит к 2020 году:

1) увеличить объем забора воды на месторождении подземных вод с 0 тыс.м3/сутки до 25 тыс.м3/сутки путем освоения нового Усть-Янгельского месторождения подземных вод, определения перспектив развития источников и оптимизации режима их эксплуатации;

2) снизить потери питьевой воды при транспортировке, увеличить надежность магистральных водоводов путем замены 62,9 км водопроводных сетей, что составляет 6,9 % от общей протяженности водопроводных сетей;

3) довести качество воды Верхне-Кизильского питьевого водозабора на отдельных скважинах до требований СанПин 2.1.4.1074-01 по содержанию железа с 1 мг/л до 0,05 мг/л;
4) снизить опасность воздействия применяемого в настоящее время жидкого хлора (с 64,4 тонн/год до 0 тонн/год) на людей и окружающую среду путем исключения из эксплуатации опасных производственных объектов - складов жидкого хлора и хлораторных;

5) улучшить степень биологической очистки сточных вод и снизить сброс загрязняющих   веществ   в   реку   Урал   путем   снижения   концентрации  БПК   полное   с 12,96 до 6 мг/л и нитратов с 155,11 мг/л до 80 мг/л;

6) сохранить утвержденные Территориальной комиссией по запасам полезных ископаемых по Челябинской области запасы питьевой воды Янгельского питьевого водозабора путем строительства плотины.
Целевые индикативные показатели реализации Программы по годам представлены в Приложении №3.»;
4) Приложения №№1-3 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение №1 

к городской целевой программе «Чистая вода» на территории города Магнитогорска 
на 2013-2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
И ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИХ СТОИМОСТИ 
НА ПЕРИОД С 2013 ПО 2020 ГОДЫ
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Наличие проектно-сметной документации, наличие экспертизы
	Стоимость мероприятий,  тыс. рублей
	Краткое обоснование

	1
	2
	3
	4  
	5

	1
	Освоение Усть-Янгельского месторождения подземных вод 
	нет
	550 000,0  
	Освоение нового водозабора. Увеличение добычи питьевой воды до 8-25 тыс.м3/сутки

	2
	Реконструкция хозяйственно-питьевого водопровода (закольцовка) в поселке Приуральский города Магнитогорска 
	нет
	2 100,0  
	Надежное водоснабжение поселка Приуральский

	3
	Замена двух магистральных водоводов диаметром Ду500мм по улице Московской
	Заключение  Главгосэкспертизы № 53/2.М-КР-20 
от 19 апреля 
2006 года
	33 810,0  
	Износ водоводов, замена стальных водоводов на полимерные, улучшение качества воды, увеличение пропускной способности сети

	4
	Реконструкция и модернизация магистрального водовода диаметром Ду 700 мм от тоннеля в районе завода ЖБИ-1 до Карадырских резервуаров 
	Заключение Главгосэкспертизы № 74-1-5-0657-12 
от 24 июля 
2012 года
	405 100,0  
	Износ водоводов, замена стальных водоводов на полимерные, улучшение качества воды

	5
	Реконструкция и модернизация магистрального водовода диаметром Ду 800 мм от Янгельского водозабора до Янгельских резервуаров
	нет
	308 500,0  
	Износ водоводов, замена стальных водоводов, улучшение качества  воды, увеличение пропускной способности сети

	6
	Реконструкция и модернизация магистрального водовода диаметром Ду 1000 мм от насосной станции № 10а до Янгельских резервуаров
	нет
	365 500,0  
	Износ водоводов, замена стальных водоводов, улучшение качества  воды, увеличение пропускной способности сети

	7
	Верхне-Кизильский питьевой водозабор. Установка по обезжелезиванию воды
	нет
	240 000,0  
	Повышение качества воды

	8
	Реконструкция хлорного хозяйства Верхне-Кизильского водозабора. Электролизная
	нет
	26 600,0  
	Исключение применения жидкого хлора

	9
	Реконструкция хлорного хозяйства Янгельского водозабора. Электролизная
	нет
	43 000,0  
	Исключение применения жидкого хлора

	10
	Реконструкция хлорного хозяйства Мало-Кизильского водозабора. Электролизная
	нет
	43 000,0  
	Исключение применения жидкого хлора

	11
	Реконструкция и расширение Левобережных очистных сооружений канализации
	нет
	1 500 000,0  
	Улучшение качества очистки бытовых стоков

	12
	Реконструкция Правобережных очистных сооружений. 3 - я очередь
	нет
	368 000,0  
	Улучшение качества очистки бытовых стоков

	13
	Янгельский питьевой водозабор. Искусственное восполнение запасов подземных вод. Плотина
	нет
	190 000,0  
	Подпитка питьевого источника

	 
	ИТОГО:
	 
	4 075 610,0  
	 


Приложение №2
к городской целевой программе «Чистая вода» на территории города Магнитогорска 
на 2013-2020 годы 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 2013 ПО 2015 ГОДЫ
тыс. рублей
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Объем финансирования, всего
	в том числе по годам

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Верхне-Кизильский питьевой водозабор. Установка по обезжелезиванию воды
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет города
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	средства предприятий
	57730,0
	12400,0
	22665,0
	22665,0

	
	
	Итого:
	57730,0
	12400,0
	22665,0
	22665,0

	2
	Реконструкция хлорного хозяйства Верхне-Кизильского водозабора.  Электролизная
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет города
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	средства предприятий
	26600,0
	1600,0
	15000,0
	10000,0

	
	
	Итого:
	26600,0
	1600,0
	15000,0
	10000,0

	3
	Янгельский питьевой водозабор. Искусственное восполнение запасов подземных вод. Плотина
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет города
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	средства предприятий
	2200,0
	0,0
	2200,0
	0,0

	
	
	Итого:
	2200,0
	0,0
	2200,0
	0,0

	4
	Реконструкция Правобережных очистных сооружений. 
3 - я очередь
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет города
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	средства предприятий
	68000,0
	8000,0
	30000,0
	30000,0

	
	
	Итого:
	68000,0
	8000,0
	30000,0
	30000,0

	 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет города
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	средства предприятий
	154530,0
	22000,0
	69865,0
	62665,0

	
	Итого:
	154530,0
	22000,0
	69865,0
	62665,0


Приложение №3 
к городской целевой программе

 «Чистая вода» на территории города Магнитогорска на 2013-2020 годы 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Всего с 2013  по 2020 годы
	Значение целевых индикативных показателей по годам

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Увеличение добычи питьевой воды. Освоение Усть-Янгельского месторождения
	тыс. м3 в сутки
	25
	0
	0
	0
	0
	8
	8
	8
	25

	2
	Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене
	км
	62,9
	62,9
	62,4
	59,9
	52,0
	42,0
	28,0
	14,0
	0,0

	
	
	процент
	6,9
	6,9
	6,9
	6,6
	5,7
	4,6
	3,1
	1,5
	0,0

	3
	Снижение содержания железа в питьевой воде Верхне-Кизильского питьевого водозабора на отдельных скважинах
	мг/л
	0,95
	1
	1
	1
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	4
	Снижение объемов поставки и применения жидкого хлора
	тонн/год
	64,4
	64,4
	64,4
	44,0
	44,0
	44,0
	24,0
	24,0
	0

	5
	Снижение концентрации БПК полное в очищенных стоках
	мг/л
	6,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	6,00

	6
	Снижение концентрации нитратов в очищенных стоках
	мг/л
	75,11
	155,11
	155,11
	155,11
	155,11
	155,11
	155,11
	155,11
	80,00

	7
	 Сохранение утвержденных запасов питьевой воды Янгельского питьевого водозабора. Строительство плотины
	единиц
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1


2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска Е.Н. Тефтелева, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

	Глава города Магнитогорска
	Председатель Магнитогорского                                                                                                городского Собрания депутатов 

	Е.Н. Тефтелев
	А.О. Морозов


2

