[image: image1.jpg]



МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Р е ш е н и е

29 октября 2013 года






№182

О внесении изменений в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2012 года №188 «Об утверждении городской  целевой Программы капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Магнитогорска на 2013-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о планах и программах развития города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 января 2013 года №9, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2012 года №188 «Об утверждении городской  целевой Программы капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Магнитогорска на 2013-2015 годы» следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 цифру «2015» заменить цифрой «2016»;

2) в городской  целевой Программе капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Магнитогорска на 2013 - 2015 годы:

в наименовании цифру «2015» заменить цифрой «2016»;

в Паспорте:

в разделах «Полное наименование Программы», «Сроки реализации Программы» и «Перечень Подпрограмм» цифру «2015» заменить цифрой «2016»;

разделы «Объем финансирования Программы по источникам и срокам» и  «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
	Объем финансирования   
Программы по источникам 
и срокам  
	объем финансирования Программы на 2013-2016 годы – 
340952,31 тыс. рублей за счет средств бюджета города Магнитогорска, 
в том числе:

2013 год –  90912,31 тыс. рублей; 

2014 год –  81388,68 тыс. рублей; 

2015 год –  84325,66 тыс. рублей;

2016 год –  84325,66  тыс. рублей


	Ожидаемые
результаты реализации 
Программы 
	в результате реализации мероприятий Программы планируется: 

1) по объектам системы образования:

· увеличение сети дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса, на 645 мест;

· обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов системы  образования необходимой документацией (выполнение проектно-сметной  документации (далее – ПСД),  технических планов, проведение экспертиз  и прочее) - 7 единиц;

2) по объектам жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ): 

· капитальный ремонт газопроводов:  монтаж дополнительных опор - 10 штук; ремонт изоляции подземных газопроводов - 73 погонных метра; ремонт системы телемеханики  газораспределительных пунктов (далее – ГРП)  - 16 штук; замена дренажного кабеля - 170  погонных метров;

· строительство сетей электроснабжения - 3346 погонных метров;

· строительство  сетей канализации - 4100 погонных метров;

· строительство сетей теплоснабжения - 443 погонных метра;

· строительство сетей водоснабжения - 769 погонных метров;

· строительство сетей газоснабжения - 12198 погонных метров;

· строительство дренажной системы -  300 погонных метров;

· строительство тепловой камеры - 1 камера;

· установка циркуляционных насосов в системе горячего водоснабжения (далее - ГВС) - 17 штук;

· строительство  детских игровых  площадок - 6 площадок;

· строительство хоккейных площадок - 1 площадка;

· снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, - 10 домов;

· обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ЖКХ необходимой документацией (выполнение ПСД,  технических планов, проведение экспертиз  и прочее) - 33  единицы


в главе 3  цифру «2015» заменить цифрой «2016»;

главу 4  изложить в следующей редакции:

«4. СИСТЕМА  МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя организационные и финансово - экономические мероприятия по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов учреждений образования и объектов ЖКХ за счет средств бюджета города.»;
в главе 5:

в абзаце третьем цифры «2015», «256626,65» заменить соответственно цифрами «2016», «340952,31»;

Таблицу изложить в следующей редакции:

«Таблица 

	Наименование Подпрограммы
	Объем финансирования, тыс.рублей

	
	ВСЕГО на 2013-2016 годы
	в том числе по годам

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016

	«Капитальное строительство, реконструкция  и капитальный ремонт объектов учреждений образования города Магнитогорска на 2013-2016 годы»
	233272,24
	49332,24
	59288,68
	62325,66
	62325,66

	«Капитальное строительство, реконструкция  и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства  города Магнитогорска на 2013-2016 годы»
	107680,07,

в том числе дотация-

670,0
	41580,07,

в том числе дотация-

670,0
	22100,00
	22000,00
	22000,00

	ИТОГО
	340952,31
	90912,31
	81388,68
	84325,66
	84325,66

	в том числе дотация
	670,0
	670,0
	-
	-
	-


абзац двенадцатый главы 7 изложить в следующей редакции:

«Реализация Программы осуществляется в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков.»;
главу 8 изложить в следующей редакции:
«8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В результате реализации мероприятий Программы планируется: 

1) по объектам системы образования:

· увеличение сети дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса, на 645 мест;

· обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов системы  образования необходимой документацией (выполнение ПСД,  технических планов, проведение экспертиз  и прочее) - 7 единиц;

2) по объектам  ЖКХ: 

· капитальный ремонт газопроводов: монтаж дополнительных опор - 10 штук; ремонт изоляции подземных газопроводов - 73 погонных метра; ремонт системы телемеханики ГРП - 16 штук; замена дренажного кабеля - 170  погонных метров;

· строительство сетей электроснабжения - 3346 погонных метров;

· строительство  сетей канализации - 4100 погонных метров;

· строительство сетей теплоснабжения - 443 погонных метра;

· строительство сетей водоснабжения - 769 погонных метров;

· строительство сетей газоснабжения - 12198 погонных метров;

· строительство дренажной системы -  300 погонных метров;

· строительство тепловой камеры - 1 камера;

· установка циркуляционных насосов в системе ГВС - 17 штук;

· строительство  детских игровых  площадок - 6 площадок;

· строительство хоккейных площадок - 1 площадка;

· снос многоквартирных  домов,  признанных  аварийными  и  подлежащими сносу, - 10 домов;

· обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ЖКХ необходимой документацией (выполнение ПСД,  технических планов, проведение экспертиз  и прочее) - 33  единицы.»;
3) в подпрограмме «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений образования  города Магнитогорска на 2013-2015 годы»:

в  наименовании цифру «2015» заменить цифрой «2016»;
в Паспорте:

в разделах «Наименование Подпрограммы» и «Сроки реализации Подпрограммы»  цифру «2015» заменить цифрой «2016»;

разделы «Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам» и «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:  
	Объем финансирования   
Подпрограммы по источникам 
и срокам 
	объем финансирования  Подпрограммы на 2013-2016 годы – 233272,24 тыс. рублей за счет средств бюджета города, в том числе:

2013 год – 49332,24 тыс. рублей;

2014 год – 59288,68 тыс. рублей; 

2015 год – 62325,66 тыс. рублей;

2016 год – 62325,66 тыс. рублей

	Ожидаемые     
результаты реализации   
Подпрограммы с указанием целевых индикаторов
	реализация мероприятий Подпрограммы позволит  увеличить сеть дошкольных  образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса; улучшить условия для безопасного и комфортного пребывания детей в дошкольных учреждениях.

Целевые индикаторы:

· увеличение сети дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса, на 645 мест;

· обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов системы образования необходимой документацией (выполнение ПСД,  технических планов, проведение экспертиз и прочее) - 7 единиц


в абзаце пятом главы 1 слова «капитального ремонта» заменить словом  «реконструкции»;
в главе 3 цифру «2015» заменить цифрой «2016»;

главу 4 дополнить абзацем следующего содержания:

«В 2016 году планируется выполнить реконструкцию детского сада на 230 мест по адресу: город Магнитогорск, улица Завенягина, дом 1/4.»;

главу 5  изложить в следующей редакции:
«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Подпрограммы в 2013-2016 годах осуществляется за счет средств бюджета города и составляет 233272,24 тыс. рублей, в том числе: 2013 год-49332,24 тыс. рублей,  2014 год – 59288,68 тыс. рублей,  2015 год – 62325,66 тыс. рублей, 2016 год – 62325,66 тыс. рублей.
Объем финансирования по годам представлен в Таблице.  

Таблица

	№
	Наименование мероприятия
	Вид работ
	Объем финансирования, тыс.рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по годам

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016

	1
	Детские ясли-сад №13 на 220 мест в микрорайоне №142-а г.Магнитогорска
	проектирование

строительство
	87424,13
	45809,79
	41614,34
	-
	-

	2
	Пристрой к детскому саду по адресу: пр.Ленина, 135/4
в г.Магнитогорске
	строительство
	50000,00
	-
	17674,34
	32325,66
	-

	3
	Пристрой к детскому саду по адресу: 

ул. Бибишева, 14, 
в г.Магнитогорске
	строительство
	30000,00
	-
	-
	30000,00
	-

	4
	Реконструкция детского сада по адресу: ул. Завенягина, 1/4 в г.Магнитогорске
	проектирование
	65025,66
	2700,00
	-
	-
	62 325,66

	5
	Реконструкция детского сада по адресу: ул.Нестерова, 19
	изготовление технического плана
	22,45
	22,45
	-
	-
	-

	6
	Детские ясли-сад №29 на 220 мест в микрорайоне №145 г.Магнитогорска
	проектирование
	400,00
	400,00
	-
	-
	-

	7
	г.Магнитогорск. Микрорайон 148. 
Жилая группа I.
Детский ясли-сад №31
	проектирование
	400,00
	400,00
	-
	-
	-

	
	ИТОГО:
	
	233272,24
	49332,24
	59288,68
	62325,66
	62325,66


Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей бюджета города на текущий финансовый год.»;

абзац двенадцатый главы 6 изложить в следующей редакции:

«Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков.»;

главу 7 изложить в следующей редакции:
«7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
Социальный эффект реализации Подпрограммы оценивается по увеличению сети дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса.

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих показателей:
	Целевые индикаторы
	Показатели по годам

	
	2013
	2014 
	2015
	2016

	Количество вновь введенных мест в дошкольных образовательных учреждениях, мест
	220
	-
	195
	230

	Количество выполненной документации (ПСД, технических планов, проведение экспертиз  и прочее) на объекты системы образования, единиц
	7
	-
	-
	-


4) в подпрограмме «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства города Магнитогорска на 2013-2015 годы»:

наименование изложить следующей редакции:  

«Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства города Магнитогорска на 2013-2016 годы»:

в Паспорте:
в разделах «Наименование Подпрограммы» и «Сроки реализации Подпрограммы»  цифру «2015» заменить цифрой «2016»;

разделы «Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам» и  «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

	Объем финансирования   
Подпрограммы по источникам 
и срокам 


	объем финансирования Подпрограммы на 2013-2016 годы – 

107680,07 тыс. рублей за счет средств бюджета города, в том числе:

2013 год – 41580,07 тыс. рублей,  в том числе дотация - 670,0 тыс.рублей; 

2014 год – 22100,0 тыс. рублей; 

2015 год – 22000,0 тыс. рублей;

2016 год – 22000,0 тыс. рублей

	Ожидаемые
результаты реализации 
Подпрограммы
	реализация мероприятий Подпрограммы позволит  обеспечить  повышение эффективности, качества жилищно-коммунального, бытового обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания.

Целевые индикаторы:

· капитальный ремонт газопроводов:  монтаж дополнительных опор - 10 штук; ремонт изоляции подземных газопроводов - 73 погонных метра; ремонт системы телемеханики  газораспределительных пунктов (далее – ГРП)  - 16 штук; замена дренажного кабеля - 170  погонных метров;

· строительство сетей электроснабжения - 3346 погонных метров;

· строительство  сетей канализации - 4100 погонных метров;

· строительство сетей теплоснабжения - 443 погонных метра;

· строительство сетей водоснабжения - 769 погонных метров;

· строительство сетей газоснабжения - 12198 погонных метров;

· строительство дренажной системы -  300 погонных метров;

· строительство тепловой камеры - 1 камера;

· установка циркуляционных насосов в системе горячего водоснабжения (далее - ГВС) - 17 штук;

· строительство  детских игровых  площадок - 6 площадок;

· строительство хоккейных площадок - 1 площадка;

· снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, - 10 домов;
· обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ЖКХ необходимой документацией (выполнение ПСД, технических планов, проведение экспертиз и прочее) - 33 единицы


в главе 3 цифру «2015» заменить цифрой «2016»;

главу 4 дополнить предложением следующего содержания:

«В 2016 планируется выполнить:

- капитальный  ремонт  газопроводов:  ремонт  изоляции  подземных  газопроводов - 20 погонных метров; ремонт системы телемеханики ГРП - 4 штуки; замена дренажного кабеля - 20 погонных метров;

- корректировку проекта на строительство сетей газоснабжения;

- строительство сетей газоснабжения - 4226 погонных метров.»;
главу 5 изложить в следующей редакции:
«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Подпрограммы в 2013-2016 годах осуществляется за счет средств бюджета города и составляет 107680,07 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 41580,07 тыс. рублей,   2014 год – 22100,0 тыс. рублей,   2015 год – 22000,0 тыс. рублей,  2016 год - 22000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий по годам представлен в Таблице.
Таблица

	№
	Наименование мероприятия
	Вид работ
	Объем финансирования, тыс.рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по годам

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016

	1
	Газоснабжение 
п. 2-й Рабочий 
г.Магнитогорска Челябинской области
	проектирование,

строительство
	10000,00
	1000,00
	9000,0
	-
	-

	2
	Капитальный ремонт газопроводов
	капитальный ремонт
	10000,0
	2500,00
	2500,00
	2500,00
	2500,00

	3
	Распределительные газопроводы. Газоснабжение п.Карадырский г.Магнитогорск.

2-я очередь
	строительство
	9500,00
	-
	-
	9500,00
	-

	4
	Газоснабжение поселка Западный-1 (XI квартал) в г.Магнитогорске
	строительство, изготовление технического плана
	1088,46
	1088,46
	-
	-
	-

	5
	Газоснабжение жилых домов пос. Чапаева 

(I и II очередь) 

в г.Магнитогорске
	изготовление технического плана
	49,09
	49,09
	-
	-
	-

	6
	Газоснабжение поселка Димитрова (IV очередь строительства) 
в г.Магнитогорске
	изготовление технического плана
	25,00
	25,00
	-
	-
	-

	7
	Газоснабжение поселка Димитрова (V очередь строительства) 

в г.Магнитогорске
	изготовление технического плана
	12,89
	12,89
	-
	-
	-

	8
	Газоснабжение поселка Димитрова (V очередь строительства) в г.Магнитогорске, распределительные газопроводы
	изготовление технического плана
	52,15
	52,15
	-
	-
	-

	9
	Газоснабжение поселка Димитрова (VII очередь строительства) в городе Магнитогорске, распределительные газопроводы
	изготовление технического плана
	70,19
	70,19
	-
	-
	-

	10
	Газопровод высокого давления ул.Московская - пос.Бардина г.Магнитогорск
	изготовление технического плана
	35,00
	35,00
	-
	-
	-

	11
	Соединительные газопроводы высокого давления 2-й категории и низкого давления по проспекту К. Маркса от ул. 50-летия Магнитки до врезки в газопровод по ул. Зеленый Лог в г.Магнитогорске
	изготовление технического плана
	8,37
	8,37
	-
	-
	-

	12
	Пос. Крылова г.Магнитогорска. Газоснабжение ТСЖ «Рождественское»
	изготовление технического плана
	38,23
	38,23
	-
	-
	-

	13
	Поселок Дзержинского г.Магнитогорск. Газоснабжение поселка. Распределительные газопроводы.
	 проектирование,

строительство
	19500,0
	-
	-
	-
	19500,0

	14
	Пос. Дзержинского. Распределительный газопровод по ул.Луначарского (развитие сетей)
	изготовление технического плана
	4,58
	4,58
	-
	-
	-

	15
	Газоснабжение Северной части (закольцовка) п.Станица Магнитная 

г. Магнитогорска Челябинской области
	изготовление технического плана
	89,13
	89,13
	-
	-
	-

	16
	Реконструкция надземного газопровода к д. 31(2), 29(3) по ул.Бахметьева пос.Железнодорожников
	 проектирование, реконструкция
	184,50
	184,50
	-
	-
	-

	17
	Подводящие инженерные сети к 147 микрорайону г.Магнитогорска Челябинской области. Электроснабжение 10 кВ
	строительство
	974,10
	377,70
	426,00
	170,40
	-

	18
	Подводящие инженерные сети к 147 микрорайону г.Магнитогорска Челябинской области. Газопровод низкого давления
	строительство
	1714,79
	1133,09
	415,50
	166,20
	-

	19
	Подводящие инженерные сети к 147 микрорайону г.Магнитогорска Челябинской области. Строительство водопровода хозяйственно-питьевого В1
	строительство
	3050,79
	1510,79
	1100,00
	440,00
	-

	20
	Подводящие инженерные сети к 147 микрорайону г.Магнитогорска Челябинской области. Строительство теплотрассы
	строительство
	11893,61
	7611,71
	3058,50
	1223,40
	-

	21
	Строительство теплотрассы на объекте: «Подводящие инженерные сети 
к 148 микрорайону

г. Магнитогорска»
	строительство
	5000,0
	5000,0
	-
	-
	-

	22
	Подводящие инженерные сети 

к 148 микрорайону г.Магнитогорска. Строительство наружных сетей газоснабжения. Строительство ГРП
	изготовление технического плана
	27,45
	27,45
	-
	-
	-

	23
	Инженерные сети пос. Старая Магнитка в г.Магнитогорске
	изготовление технического плана
	13,87
	13,87
	-
	-
	-

	24
	Электроснабжение Южной части г.Магнитогорска. Кабельная трасса от ПС №99 до РП-148 м/района и РП-Хуторки
	изготовление технического плана
	63,00
	63,00
	-
	-
	-

	25
	Г. Магнитогорск. Канализационная насосная станция №16. Электроснабжение 10 кВ от электроподстанции №58
	строительство,

изготовление технического плана
	2058,14
	2058,14
	-
	-
	-

	26
	Система бытовой канализации западной и юго-западной части г.Магнитогорска
	строительство
	8008,0
	6408,0
	1600,0
	-
	-

	27
	Внутриквартальные сети канализации пос.Новая Стройка, Горнорудный г.Магнитогорска
	 проектирование,

строительство
	6500,00
	1500,00
	3000,00
	2000,0
	-

	28
	Система бытовой канализации пос.Дзержинского
	 проектирование,

строительство
	3500,00
	-
	500,00
	3000,00
	-

	29
	Дренажная система по ул. Желябова пос.Дзержинского
	 проектирование,

строительство
	3500,00
	-
	500,00
	3000,00
	-

	30
	Хоз. питьевой водопровод по ул.Вайнера пос.Дзержинский г.Магнитогорска
	 проектирование,

строительство
	1300,00
	1300,00
	-
	-
	-

	31
	Внутриквартальные сети канализации пос.Крылова г.Магнитогорска
	изготовление технического плана
	30,58
	30,58
	-
	-
	-

	32
	Внутриквартальные сети канализации пос.Крылова г.Магнитогорска.

II очередь
	проектирование
	670,00
	670,00
	-
	-
	-

	33
	Установка циркуляционных насосов на ГВС в бойлерных г.Магнитогорска
	строительство
	1982,82
	1982,82
	-
	-
	-

	34
	Вынос хоз.-фекального коллектора диаметром 1000-1600 мм с территории 144 микрорайона со строительством насосной станции в г.Магнитогорске 
(III этап. Канализационная насосная станция с наружными сетями водопровода

диаметром 315 мм)
	изготовление технического плана
	36,83
	36,83
	-
	-
	-

	35
	Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, по адресам: 
ул. Карпинского, 3; 
ул. Бахметьева, 25;

ул. Бахметьева, 27;

ул. Володарского, 8;

ул. Тимирязева, 34;

ул. Тимирязева, 36;

ул. Тимирязева, 37;

ул. Тимирязева, 39
	снос домов
	1107,05
	1107,05
	-
	-
	-

	36
	Снос многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, по адресу: ул. Бахметьева, 35/1
	проектирование
	269,90
	269,90
	-
	-
	-

	37
	Строительство хоккейной площадки в п. Димитрова
	 проектирование,

строительство
	900,00,

в том числе дотация -

600,0
	900,00,

в том числе дотация -

600,0
	-
	-
	-

	38
	Оборудование детской игровой площадки по адресу: ул. Калинина, 17
	строительство
	125,60
	125,60
	-
	-
	-

	39
	Оборудование детской игровой площадки по адресу: пр. Карла Маркса, 111 - 113
	строительство
	65,00
	65,00
	-
	-
	-

	40
	Оборудование детской игровой площадки по адресу: ул.50-летия Магнитки, д.57
	строительство
	128,63
	128,63
	-
	-
	-

	41
	Оборудование детской игровой площадки по адресу: ул. Советская, д. 176/1
	строительство
	60,00
	60,00
	-
	-
	-

	42
	Оборудование детской игровой площадки по адресу: пр.Металлургов, 14
	строительство
	37,00
	37,00
	-
	-
	-

	43
	Оборудование детской игровой площадки в п. Дзержинского г.Магнитогорска по адресу ул. 9 Января, 66
	строительство
	70,00,

в том числе дотация -

70,0
	70,00,

в том числе дотация -

70,0
	-
	-
	-

	44
	Снос многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, по адресу: ул. Уральская, 22
	проектирование
	250,00
	250,00
	-
	-
	-

	45
	Перенос газопровода с фасада жилого дома по ул. Фрунзе, 5, признанного аварийным и подлежащим сносу
	 проектирование, перенос газопровода
	520,84
	520,84
	-
	-
	-

	46
	Реконструкция площади Народных гуляний
	изготовление технического плана
	115,81
	115,81
	-
	-
	-

	47
	Реконструкция площади Торжеств
	изготовление технического плана
	48,67
	48,67
	-
	-
	-

	48
	Схема теплоснабжения города Магнитогорска на период 2012-2027 гг.
	проектирование
	3000,0
	3000,0
	-
	-
	-

	
	ИТОГО
	
	107680,07
	41580,07
	22100,0
	22000,0
	22000,0

	
	в том числе дотация
	
	670,0
	670,0
	-
	-
	-


Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей бюджета города на текущий финансовый год.»;

абзац двенадцатый главы 6 изложить в следующей редакции:

«Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков.»;

главу 7 изложить в следующей редакции:

«7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
В результате реализации Подпрограммы будут обеспечены повышение эффективности, качества жилищно – коммунального, бытового обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания. 

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих показателей:

	Целевые индикаторы и показатели
	Показатели по годам

	
	2013
	2014
	2015 
	2016 

	Количество смонтированных дополнительных опор, штук
	10
	-
	-
	-

	Протяженность отремонтированной изоляции подземных газопроводов, погонных метров
	15
	18
	20
	20

	Количество отремонтированных систем телемеханики ГРП, штук
	4
	4
	4
	4

	Протяженность замены дренажного кабеля, погонных метров
	50
	50
	50
	20

	Протяженность построенных сетей канализации, погонных метров
	-
	1660
	2440
	-

	Протяженность построенных сетей теплоснабжения, погонных метров
	443
	-
	-
	-

	Количество построенных тепловых камер, единиц
	1
	-
	-
	-

	Протяженность новой кабельной линии 10 кВт, погонных метров
	3346
	-
	-
	-

	Протяженность построенных сетей водоснабжения, погонных метров
	769
	-
	-
	-

	Протяженность построенных сетей газоснабжения, погонных метров
	1245
	4650
	2077
	4226

	Протяженность построенной дренажной системы, погонных метров
	-
	-
	300
	-

	Количество установленных циркуляционных насосов, штук
	17
	-
	-
	-

	Количество новых детских игровых площадок, единиц
	6
	-
	-
	-

	Количество новых хоккейных площадок, единиц
	1
	-
	-
	-

	Количество снесенных аварийных домов, единиц
	10
	-
	-
	-

	Количество выполненной документации (ПСД, технических планов, проведение экспертиз и прочее) на объекты ЖКХ, единиц
	30
	2
	-
	1


2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска Е.Н. Тефтелева, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

	Глава города Магнитогорска
	Председатель Магнитогорского                                                                                                городского Собрания депутатов 

	Е.Н. Тефтелев
	А.О. Морозов


PAGE  
13

